## Slide 1
SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE
(SDLC)

## Slide 2
SDLC NEDIR?
Yazilim urunlerini gelistirmek ve degistirmek icin planlanan surectir.
SDLC NIN ASAMALARI NELERDIR?
Planning
Defining
Designing
Building
Testing
Deployment

## Slide 3
SDLC NIN AVANTAJLARI NELERDIR
Risk dusurucu cozumler
Gercek dunyaya yakin
Bilgilerin sistematik analizi saglanir.
Kalite
Problemlere yukardan bakis
Dinamik ortam
Belirli kalite standartlari

## Slide 4
SDLC NIN DEZAVANTAJLARI NELERDIR
Uzmanlik gerektirir
Buyuk sistemler icin uygundur.(hesap makinasi yapmak icin sdlc ye gerek yoktur.)
Her adim sonunda yapilan testler atlanir.
Hatanin devamliligi engellenemez.

## Slide 5
SDLC NIN ASAMALARI
1. PLANNING
Temel asamasidir.
Kidemli uyeler ve musteri tekliflerine gore yapilir.
Ihtiyac analizi ortaya koyulur.
Riskler belirlenir.
Genel hatlariyla proje plani ortaya koyulur.
2. DEFINING
Ihtiyac analizi yapildiktan sonra urun gereksinimleri tanimlanir.
BRD ve FRD hazirlanir DEFINING asamasinda hazirlanir. (BUSINESS ANALYST HAZIRLAR.)
Detayli Dokumantasyonun yapildigi asamadir.
BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT
FUNCTIONAL REQUIREMENT DOCUMENT

## Slide 6
BRD ve FRD hazirlanir DEFINING asamasinda hazirlanir. (BUSINESS ANALYST HAZIRLAR.)
BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT
  Yapilacak olan isle ilgili alinan kararlar ve gereksinimler listesi
  Isle ilgili hersey
FUNCTIONAL REQUIREMENT DOCUMENT
  Yazilimi yapilacak olan maddelerin dokumu
  App’in Teknik detayi

## Slide 7
SDLC NIN ASAMALARI
3. DESIGNING
Gorseller ve tasarim olusturulur
DESIGNER(ARCHITECT SOLUTION)’lar yapar.
Birden fazla oneri sunarlar.
Sunulan oneriler DDS’de belgelenir.
DESIGN DOCUMENT SPESIFICATION
Yapilan oneriler BRD’ye gore yapilir.
4. BUILDING
Developerlar yapar.
Kodlama yonergesine uyularak yapilir.
Gercek gelistirme bu asamada baslar.
Urun insa edilir.
DDS’ye gore programlama kodu uretilir.

## Slide 8
SDLC NIN ASAMALARI
5. TESTING
App’in gereksinimleri karsilayip karsilamadigi test edilir.
QA’ler yapar.
Amac hatasiz yazilim olusturmaktir.
Hata bulunca dev’lere rapor edilir.
AMAC; BRD’de tanimlanan kalite standartlarina ulasincaya kadar test/rapor/test/
Fix edilen hatalar tekrar test edilir.
6. DEPLOYMENT
Urun piyasaya surulur. (RELEASE)
Bu asamadan sonra urun surekli guncellenir.
Bakimi yapilir ve fix edilir.

## Slide 9
SDLC TEAM
PROJECT MANAGER
BUSINESS ANALYST
DEVELOPER
TESTER
>> Bu dort kisi biraraya getirilir. Tecrubelerinden faydalanilir. Isin en basinda yapilan GROOMING de bu tecrubeli insanlar toplanir ve planning’de yer alir.

## Slide 10
2==>> BUSINESS ANALYST
Is dunyasi ile teknoloji dunyasi arasinda kopru vazifesi vardir.
Requirement’lari daha anlasilir hale getirir.
BRD ve FRD ‘leri olusturur.
Kararlari anlasilir bir hale getirir.
Akis semasini yapar.
Dokumantasyonu duzenler.
1==>> PROJECT MANAGER
Kriz yonetimi
Iletisim
Butce
Riski yonetir.
Proje cizelgesini hazirlar.
Diger yoneticilerle koordinasyonu saglar
Projenin tamamindan sorumludur.

## Slide 11
4==>> QUALITY ANALYST
Kalite kontrolu yapan ekiptir.
Test yapar; hata bulur ve dev’lere gonderir.
Sistemin hata vermeden calismasini saglamak icin test yaparlar.
Fix edilip gelen bug’lari tekrar test eder.
3==>> DEVELOPER
Kaliteli Kod yazar.

## Slide 12
TANIMLAR
1. Manuel tester = Functional tester
Kod yazmadan test yapan ekip
2. Cross functional tester/analyst
kod yazarak ve manuel test yapan kisiler
3. Automation tester
bizim yapacagimiz testler ve biz
4. SDET
5. Quality analyst QA

## Slide 13
WATERFALL METHODU
        COMMUNICATION
          Gereksinimler olusturulur.
        PLANNING
          Tahmini degerlendirme ve planlama
        MODELLING
          Dizayn olusturulur
        CONSTRUCTION
          Coding yapilir
        DEPLOYMENT
          Piyasaya sunum yapilir

## Slide 14
WATERFALL METHODU
GENEL BILGI
Butun asamalar tamamlaninca test yapilir
Cok kullanisli degil
Test en son yapilir
Erken sdlc yaklasimidir.
Bir onceki asama tamamen bittikten sonra bir sonraki asama baslar.
Fazlar cakismaz

## Slide 15
WATERFALL METHODU
AVANTAJLARI
Yonetmek kolay olur.
Bilgi aktarmak kolaydir.
Kucuk capli projelerde daha kullanislidir.
Gorevler sabittir.
Devlet ve kucuk projelerde daha kullanisli

## Slide 16
WATERFALL METHODU
DEZAVANTAJLARI
Degisim ve yeniliklere kapalidir.
Musteri ve onlarin onerileri onemsenmez.
Uzun sureli ve devam eden projeler icin zayif bir yontemdir.
Testi surec tamamlanincaya kadar geciktirir.

## Slide 17
AGILE METHODU
        MEET
        PLANNING
        DESIGNING
        DEVELOPING
        TESTING
        EVALUATE

## Slide 18
AGILE METHODU
AVANTAJLARI
Basit
Ongorulur
Self organize <<======
Yuzyuze gorusme
Surekli urun teslimati
Teknik mukemmellik
Surekli gelisim
Motive olmus bireyler
Guncellemelere acik <<======
Test asamasi daha erken <<======
Uzun soluklu projeler icin uygun <<======
User friendly <<======

## Slide 19
SCRUM
Projeyi yonetmek ve tamamlamak icin yapilan methodology
        Dort (4) Uyesi vardir
        Yonetici olmaz.
        Ortak calisma yoludur
        Kucuk parcalara bolme ve takim olusturma esastir.
Scrum Team
Product owner
Scrum master
Developer
Tester
Bu listede gayriresmi olarak Business Analyst’i de eklemek lazim. Companylerde genelde BA scrum team de yer alir. Sinavda cikarsa cevap 4 kisidir.

## Slide 20
SCRUM
Scrum Team
Product owner
Scrum master
Developer
Tester
Product Owner
Business ve Projenin temsilcisidir.
Product Backlog’i olusturur.
Proje sahibi ya da stakeholder olabilir.
Projeyi en iyi bilen kisidir. Yapilacak isleri soyler.
User story lere kendince degerlendirir; puan verir, Dev team’in puanlarini sorgular.
User story leri Product Backlog’tan alip Sprint Backloga getirme yetkisi Product Owner’dadir.

## Slide 21
SCRUM
Scrum Team
Product owner
Scrum master
Developer
Tester
Scrum master
Yonetimi takip eder.
Isleri kolaylastirir.
Toplantilar olusturur.
1 ve 3 Numara arasinda kopru vazifesi yerine getirir.
Iki grubun arasini bulmaya calisir.
DevTeam’in karsilasacagi sorunlari ortadan kaldirmaya calisir.

## Slide 22
SCRUM
Scrum Team
Product owner
Scrum master
Developer
Tester
Developer
Kod yazarlar.
User storylere kendilerince puan verirler.

## Slide 23
SCRUM
Scrum Team
Product owner
Scrum master
Developer
Tester
Tester
Test yapan ekip.
User storylere kendilerince puan verirler.

## Slide 24
App’I olusturan parcalara, ogelere denir. Bir iki tane EPIC’ten olusur.
EPIC
FEATURE
ACCEPTANCE CRITERIA
USER STORY
App’I olusturan EN BUYUK ogelere denir. Bir iki tane USER STORY’den olusur.
App’I olusturan kucuk ogelere denir. PRODUCT OWNER belirler.
Muhakkak uygulanmasi gereken Kabul Kriterleridir. PRODUCT OWNER belirler.
TESTCASE
Tum asamalarin teker taker izah edilerek olusturuldugu kiliflardir. QA timinden belirlenen birisi olusturur ama testerlar da olusturabilir.

## Slide 25
SPRINT
Scrum’in bir parcasidir.(2 hafta ile 4 hafta arasinda degisen surelerde yapilir.)
En fazla 4 hafta olabilir. 4 haftalik olan sprintler calisanlarin kendilerini kasmadan,genis genis calistiklari sprintler olur.
Ideal olani 3 haftadir.
2 haftalik SPRINT’ler yapan timler MATURE team olarak adlandirilir. (deneyimli, basarili).
Sprintlerde yapilan user story puanlamalari, Fibonacci sayilari kullanarak yapilir.
Birden fazla sprint olabilir.
Puanlama sisteminde
1 is gunu  8 saat
1 hafta  5 is gunu
1 puan 1 gun
Bu esaslarda yapilir.
8. Team kapasitesi belirlenir. Puanlama yapilirken kapasite asilmayacak sekilde yapilir.

## Slide 26
PRODUCT BACKLOG ITEMS
Butun functionality’lerin oldugu listedir.
App’in basindan sonuna kadar tum user storyler ve epic’ler bu listede bulunur.
PROCUCT OWNER yonetir,olusturur.
Sprint review toplantisinda alinan geri bildirimlerde belirlenen yeni isler Sprint review toplantisinda product backlog a eklenir.
Tum user story’ler burada olur.

## Slide 27
SPRINT BACKLOG ITEMS
2/3 haftalik user story’lerin ve epiclerin toplnadigi listedir.
Sadece sprint ile alakali ogeler olur.
Sprint Planning Meeting esnasinda yapilir.

## Slide 28
SCRUM EVENTS
Sprint Planning Meeting
Daily Scrum Meeeting
Sprint Review
Sprint Retrospective
* Grooming Meeting:
- Scrum events’ten once user storylerin degerlendirildigi proje ile ilgili soz sahibi kisilerin katildigi toplantidir.
- Product Owner gerceklestirir. Yaklasik bir saat surer. Herkes kafasindaki sorulari sorar.
- Product Owner user storyler hakkinda DevTeam’den goruslerini alir.
- User story’ler degerlendirilir.
*** Scrum events icine dahil degildir.

## Slide 29
SCRUM EVENTS
Sprint Planning Meeting
Daily Scrum Meeeting
Sprint Review
Sprint Retrospective
Sprint Planning Meeting:
  User story’ler puanlanir.
  Sprint Backlog olusturulur.
  O sprint’te calisilacak olan user storyler product backlog’tan alinir ve sprint backlog a aktarilir.
  Product owner hazirladigi user storyleri ele alir, degerlendirir.

## Slide 30
SCRUM EVENTS
Sprint Planning Meeting
Daily Scrum Meeeting
Sprint Review
Sprint Retrospective
Daily Scrum Meeeting
  15 dk surer ve karisikligi onlemek icin HERGUN ayni yer ve saatte yapilir.
  Günlük Scrum’da GELECEK 24 SAATI planlar.
  Karsilasilan sorunlar(IMPEDIMENT) degerlendirilir,dile getirilir.
  Son Günlük Scrum’dan beri yapılan işlerin gözlemlenmesi ve Sprint’te yapılması gereken diğer işlerin öngörülmesiyle IYILEŞTIRILME/GUNCELLEME gerçekleştirilir.
  ** Takımı’mın Sprint Hedefi’ne ulaşması için dün ne yaptım?
  ** Takımı’mın Sprint Hedefi’ne ulaşması için bugün ne yapacağım?
  ** Sprint Hedefi’ne ulaşma yolunda benim ya da Takımı’mın önünde bir engel görüyor muyum?

## Slide 31
SCRUM EVENTS
Sprint Planning Meeting
Daily Scrum Meeeting
Sprint Review
Sprint Retrospective
Sprint Review
  Is insanlarina sprint surecinde calisilan tum user storylerin DEMO SUNUMU yapilir.
  Gelen geri bildirimlerde ortaya cikan yeni isler product backlog’a aktarilir.
  Sprint sırasında nelerin iyi gittiği, hangi problemlerle karşılaşildigi ve bu problemlerin nasıl çözüldüğü anlatlır.

## Slide 32
SCRUM EVENTS
Sprint Planning Meeting
Daily Scrum Meeeting
Sprint Review
Sprint Retrospective
Sprint Retrospective
  Son toplantidir.
  Genel degerlendirme yapilir.
  Sprint Retrospektif, Scrum Takımı’nın kendini gözlemlemesi ve iyileştirme planı oluşturması için bir fırsattır.
  Karsilasilan sorunlar ve zorluklar degerlendirilir.
  Neler guzel gecti? Neler daha iyi hale getirilebilir?
  Sprint Retrospektif sonunda Takım gelecek Sprint’te uygulanacak iyileştirmeleri belirlemiş olmalıdır.

## Slide 33
SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE
(STLC)

## Slide 34
(STLC)
    YAZILIM TESTI       
  Yazilim guvenilirligi icin test yapilir.
  Minimum hata seviyesi ile app yapilmaya calisilir.
  Test kaliteyi arttirir.
  Kodun kaliteli olmasi icin testerlar ve developerlar birbirine yakin calismalidirlar.
  ** YAZILIMIN;
  Dogrulugunun, kalitesinin ve butunlugunun kontrolu;
  Kullaniciya sunmadan once hata varsa bulma ve kullaniciya hatasiz urun teslimi
    icin TEST yapilir.
    ** YAZILIM TESTI; gercek sonuclarin beklenen sonuclarla eslesip eslesmedigini kontrol eder.

## Slide 35
SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE(STLC)
Requirement Analysis
Test Planning
Test Case Development
Test Environment
Test Execution
Test Cycle Closure
ReqPlaCaseEnvirExeClosure

## Slide 36
SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE(STLC)
Requirement Analysis:
  Sadece user story’de aciklanan yazilim gereksinimlerini gozden gecirirsin.
ReqPlaCaseEnvirExeClosure
USER STORY ID | DESCRIPTION | ACCEPTANCE CRITERIA
 |  | 1. GECERSIZ KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 2. GECERSIZ SIFRE ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 3. GECERSIZ SIFRE VE KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
US 002
FACEBOOK’A LOGIN
GECERSIZ KIMLIK BILGILERIYLE ERISIM SAGLANMAMALI.
ORNEK USER STORY
BURADAKI ACCEPTANCE CRITERIA’LAR TEST CASE DEVELOPMENT OLUR.

## Slide 37
2. Test Planning:
AMACI:
Kim;
Ne Testini;
Ne zaman;
Nasil yapacak.
Bunlari belirlemektir.
ReqPlaCaseEnvirExeClosure

## Slide 38
2. Test Planning:
Test Planning Document:
* Urun aciklamasi
* Yazilim gereksinim spesifikasyonu
* Kullanim senaryosu belgelerinden turetilir.
Test Planning Document:
Amaclanan test faaliyetlerinin
- kapsamini
- kaynaklarini
- yaklasimini
- programini belirler.
*** Test Lead ya da Test Manager hazirlar.
ReqPlaCaseEnvirExeClosure

## Slide 39
3. Test Case Development:
Test unsurunun yazilimin gereksinimlerini karsilayip karsilamadigini ya da
islevlerini dogru olarak yerine getirip getirmedigini belirledigi
bir dizi kosul ya da degiskendir.
* Tester’in yaptigi tek bir yurutulebilir testtir.
* Tek tek asamalar takip edilerek yapilir.
* Test kilifi bir dizi adimin yerine getirilmesinden olusur.
* Sonucu PASS/FAIL’dir.
1 TESTCASE 1 SENARYO icindir.
1 functionality’yi test eder.
1 acceptance criteria ile olusturulur.
User Story’deki acceptance criteria’lar TEST CASE olur.

## Slide 40
App’I olusturan parcalara, ogelere denir. Bir iki tane EPIC’ten olusur.
EPIC
FEATURE
ACCEPTANCE CRITERIA
USER STORY
App’I olusturan EN BUYUK ogelere denir. Bir iki tane USER STORY’den olusur.
App’I olusturan kucuk ogelere denir. PRODUCT OWNER belirler.
Muhakkak uygulanmasi gereken Kabul Kriterleridir. PRODUCT OWNER belirler.
TESTCASE
Tum asamalarin teker taker izah edilerek olusturuldugu kiliflardir. QA timinden belirlenen birisi olusturur ama testerlar da olusturabilir.

## Slide 41
USER STORY ID | DESCRIPTION | ACCEPTANCE CRITERIA
 |  | 1. GECERSIZ KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 2. GECERSIZ SIFRE ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 3. GECERSIZ SIFRE VE KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
US 002
FACEBOOK’A LOGIN
GECERSIZ KIMLIK BILGILERIYLE ERISIM SAGLANMAMALI.
ORNEK USER STORY
BURADAKI ACCEPTANCE CRITERIA’LAR TEST CASE DEVELOPMENT OLUR.

## Slide 42
USER STORY ID | DESCRIPTION | ACCEPTANCE CRITERIA
 |  | 1. GECERSIZ KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 2. GECERSIZ SIFRE ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 3. GECERSIZ SIFRE VE KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
US 002
FACEBOOK’A LOGIN
GECERSIZ KIMLIK BILGILERIYLE ERISIM SAGLANMAMALI.
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status
US 0002 | TC_001 | Gecersiz kullanıcı adı ile erişim sağlanamaz | Login erisilebilir olmalidir //www.facebook.com/ da | 1_ https://www.facebook.com/ gidiniz | URL 3: https://www.facebook.com kullanici adi ="pes_etmek_yok" sifre ="yapabilirim" | kullanici erisim elde edememelidir | Pass | 
 |  |  |  | 2_kullanici adi textbox a tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 3_kullanici adini giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 4_sifre textbox ina tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 5_dogru bir kullanici sifresi giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 6_login butonuna tiklayiniz |  |  |  | 
US 0002 | TC_002 | Geçersiz şifre ile erişim sağlanamaz | Login erisilebilir olmalidir //www.facebook.com/ da | 1_ https://www.facebook.com/ gidiniz | URL 3: https://www.facebook.com kullanici adi = techproedusa@gmail.com sifresi = "yanlis_sifre" | kullanici erisim elde edememelidir | kullanici erisim elde edemedi | Pass
 |  |  |  | 2_ kullanici adi textbox a tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 3_dogru kullanici adini giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 4_sifre textbox ina tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 5_yanlis bir kullanici sifresi giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 6_login butonuna tiklayiniz |  |  |  | 
US 0002 | TC_003 | Geçersiz kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanamaz | Login erisilebilir olmalidir //www.facebook.com/ da | 1_ https://www.facebook.com/ gidiniz | URL 3: https://www.facebook.com username ="yanlis_username" password ="yanlis_sifre" | kullanici erisim elde edememelidir | Kullanici erisim elde edemedi | Pass
 |  |  |  | 2_ kullanici adi textbox a tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 3_yanlis kullanici adi giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 4_sifre textbox ina tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 5_yanlis sifre giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 6_login butonuna tiklayiniz |  |  |  | 

## Slide 43
USER STORY ID | DESCRIPTION | ACCEPTANCE CRITERIA
 |  | 1. GECERSIZ KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 2. GECERSIZ SIFRE ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
 |  | 3. GECERSIZ SIFRE VE KULLANICI ADI ILE ERISIM SAGLANAMAZ.
US 002
FACEBOOK’A LOGIN
GECERSIZ KIMLIK BILGILERIYLE ERISIM SAGLANMAMALI.
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status
 |  | BURAYA AMAC/OZET/ OBJECTIVE YAZILIR. |  |  | KULLANILACAK TEST VERILERI VE VERILERE BAGLANTILAR OLUR. DEVELOPERLAR OLUSTURUR. SEN GELISTIRIRSIN. | TESTIN BEKLENEN SONUCU | TEST SONRASI ORTAYA CIKAN SONUC | PASS/ FAIL
US 0002 | TC_002 | Geçersiz şifre ile erişim sağlanamaz | Login erisilebilir olmalidir //www.facebook.com/ da | 1_ https://www.facebook.com/ gidiniz | URL 3: https://www.facebook.com kullanici adi = techproedusa@gmail.com sifresi = "yanlis_sifre" | kullanici erisim elde edememelidir | kullanici erisim elde edemedi | Pass
 |  |  |  | 2_ kullanici adi textbox a tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 3_dogru kullanici adini giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 4_sifre textbox ina tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 5_yanlis bir kullanici sifresi giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 6_login butonuna tiklayiniz |  |  |  | 
US 0002 | TC_003 | Geçersiz kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanamaz | Login erisilebilir olmalidir //www.facebook.com/ da | 1_ https://www.facebook.com/ gidiniz | URL 3: https://www.facebook.com username ="yanlis_username" password ="yanlis_sifre" | kullanici erisim elde edememelidir | Kullanici erisim elde edemedi | Pass
 |  |  |  | 2_ kullanici adi textbox a tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 3_yanlis kullanici adi giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 4_sifre textbox ina tiklayiniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 5_yanlis sifre giriniz |  |  |  | 
 |  |  |  | 6_login butonuna tiklayiniz |  |  |  | 

## Slide 44
SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE(STLC)
4. Test Environment:
* Urunun ortaya koyuldugu, musterilere sunuldugu ortamdir.
envir
1. Development Environment
2. Test Environment
3. Stage Environment
4. Production Environment
ReqPlaCaseEnvirExeClosure
DeTeSePROduction

## Slide 45
SOFTWARE TESTING LIFE CYCLE(STLC)
Requirement Analysis
Test Planning
Test Case Development
Test Environment
Test Execution
Hersey hazir oldugunda tum fonksiyonlar test edilir. Manuel testerlar manuel,otomation testerlar kod yazarak test yaparlar.
6. Test Cycle Closure
Hata varsa developer’a raporlanir. Tum hatalar fix edilene kadar tekrar takrar test edilir.
ReqPlaCaseEnvirExeClosure
DeTeSePROduction

## Slide 46
TEST TEKNIKLERI
BOUNDARY VALUE ANALYSIS: (SINIR DEGER ANALIZI)
- Birseyin minimum ve maximum degerlerini; yani sinir degerlerini goz onune alarak yapilan test teknigidir.
- Butun birimleri tek tek test etmezsin. Sadece sinir degerlerini ele alirsin.
EQUIVALANCE PARTITIONING ANALYSIS: (ESIT BOLUMLERE AYIRMA)
  - Benzer data tiplerinden gruplar olusturupdaha az test yapma teknigidir.
  - Ortak ozellikte olan test verilerinin tamamini test etmek yerine birer tane ornek alip onlari test ederiz.

## Slide 47
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
- Developerlar yapar.
- Kodlar uzerinden yapilir.
- Teknik alt yapi gerektirir.
- Hersey aciktir. Testerlar yapmaz.
- ORNEK WHITE BOX TEST: Unit Test(ilk test)
2. BLACK BOX TESTING

## Slide 48
Unit Test nedir, kısaca bahseder misiniz ?
* Yaptığınız bütün fonksiyonların her birinin tek başına test edilmesi gerekir, bu işleme unit test deniliyor.
*Unit Test yazılım testinin ilk seviyesidir ve entegrasyon testinden önce gelir. Unit Testleri geliştiriciler kendileri yazar ve yürütürler.
Sadece developerlar tarafından yapılır.
White-box testinin altında değerlendirebiliriz.
* Developerların yazmış olduğu bu kodu biz göremiyoruz, developerlar tarafından yapılıyor.

## Slide 49
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
    Butun test edilecek fonsiyonlarin hepsini birbirine entegre ederek, bir set halinde test edilmesine denir.
    Birim testinden sonra ENTEGRATION TESTING baslar.
    Unitlerin birarada calisip calismadigi test edilir.
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
  USER ACCEPTANCE TESTING
  SYSTEM TESTING (End to End Testing)
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)

## Slide 50
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
    Fonksiyonel gereksinimlere yoneliktir.
    Kara kutu testidir ve iki tip testerlar da yapabilir.
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
  USER ACCEPTANCE TESTING
  SYSTEM TESTING (End to End Testing)
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)

## Slide 51
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING (Major/Minor)
    Yakin zamanda yapilan degisikliklerin mevcut ozelligi etkileyip etkilemedigini anlamak icin bu test yapilir.
    Yeni functionality eklendiginde onlarin eski kodlara zarar verip vermediginin test edilmesidir.
    UPDATE ya da SURUM KONTROL TESTI de denilebilir.
  a. Major Regression: 3 aylik zaman dilimlerinde yapilan releaselerden sonra yapilan ve tum user storylerin bastan sona test edilmesinden ibaret olan testtir.
  b. Minor Regression: Yakin zamanda yapilan degisikligin mevcut ozelligi etkileyip etkilemedigini anlamak icin yapilir. Sprint sonunda yapilir. O sprintte olusturulan functionalitylerin birbirine zarar verip vermediginin test edilmesidir. Her sprint sonunda o sprintte gorusulen user storyleri bastan sona test etmeye denir.

## Slide 52
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
    Sabah insanlar mesaiye baslamadan once mutlaka smoke test run edilmelidir.
    Yaklasik 15 dakika surer. Manuel tester'lar için uzun bir işlem olduğu için biz yaparız.
    Hergun duzenli olarak yapilir.
    Sonuclari otomatik olarak sorumlu kisilere yollanir.
    En onemli functionalitilerin calisip calismadiginin test edilmesidir.
    Sistemin en önemli fonksiyonları scripte dökülür ve her sabah 1 tıklamayla yapılır.
  USER ACCEPTANCE TESTING
  SYSTEM TESTING (End to End Testing)
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)

## Slide 53
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
  USER ACCEPTANCE TESTING
    Kullanici Kabul etme testi olarak bilinir.
    Tum testler yapilip tamamlaninca yapilan bir testtir. EN SON TESTTIR.
    Bizim UAT tecrubemiz var ve daha once yaptik.
  SYSTEM TESTING (End to End Testing)
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)

## Slide 54
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
  USER ACCEPTANCE TESTING
  SYSTEM TESTING(End to End Testing)
    Tum sistemlerin kontrolu yapilmaktadir.
    Islevlerini gerceklestirirken bunlarin dogrulugunu ve eksiksizligini dogrulamaktir.
    Kara kutu testidir.
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)

## Slide 55
TEST TURLERI
WHITE BOX TESTING
BLACK BOX TESTING
  ENTEGRATION TESTING:
  FUNCTIONAL TESTING
  REGRESSION TESTING(Major/Minor)
  SMOKE TESTING (sanity test)
  USER ACCEPTANCE TESTING
  SYSTEM TESTING (End to End Testing)
  MONKEY TESTING(Ad-Hoc Testing)
    Resmi olmayan bir sekilde App’in test edilmek istendiginde yapilan testtir.

## Slide 56
App’i olusturan parcalara, ogelere denir. Bir iki tane EPIC’ten olusur.
EPIC
FEATURE
ACCEPTANCE CRITERIA
USER STORY
App’i olusturan EN BUYUK ogelere denir. Bir iki tane USER STORY’den olusur.
App’i olusturan kucuk ogelere denir. PRODUCT OWNER belirler.
Muhakkak uygulanmasi gereken Kabul Kriterleridir. PRODUCT OWNER belirler.
TESTCASE
Tum asamalarin teker taker izah edilerek olusturuldugu kiliflardir. QA timinden belirlenen birisi olusturur ama testerlar da olusturabilir.